# Начало

Был выбран руководитель – Коковин Алексей

Был выбран секретарь – Иванов Михаил

Было разработано ТЗ проекта



Согласились на структуре проекта, разработанной Алексеем и Михаилом.

1. Распространение контента
   1. общая лента
   2. контент конкретного создателя
   3. лента подписок
2. Получение контента

Реализуем её вне бота, на отдельном сайте. Присутствует регистрация, вход, пост.

Контент - текст и/или одна или более картинки

1. Модерация

Полученный контент не отправляется на общую ленту сразу же. Предварительно проходит модерация.

1. Монетизация

В ленты встраиваются посты с рекламным содержанием. Оплачиваются клики.

Были разосланы шаблоны анкет для собрания.

# Итерация 1

Были собраны и сопоставлены первоначальные анкеты. Из их анализа стало очевидно, что нужно создать более стандартную анкету, так как глубина деления компонентов у всех была разной. Результат варьировался от 131 до 219

Остановились на таком делении оцениваемых функций

1. Бот
   1. Распространение
      1. Проектирование
      2. Реализация
      3. Тестирование
   2. Монетизация
      1. Проектирование
      2. Реализация
      3. Тестирование
2. Сайт
   1. Получение
      1. Проектирование
      2. Реализация
      3. Тестирование
   2. Модерация
      1. Проектирование
      2. Реализация
      3. Тестирование
   3. Монетизация
      1. Проектирование
      2. Реализация
      3. Тестирование
3. БД
   1. Проектирование
   2. Реализация
4. Другое
   1. Интеграция
   2. Документация

Монетизация находится в двух местах так как она состоит из двух половин: отслеживание кликов пользователей в ленте и получение рекламных постов от рекламодателей.

Под интеграцией в основном понимается docker – технология, упрощающая масштабирование.

# Итерация 2

После согласования этапов у всех был список задач, следовательно все окончательно понимали масштаб предстоящих работ. В связи с этим разброс увеличился и являлся от 188 до 515. Больше всего разнились Получение и Модерация, поэтому договаривались о них.

# Итерация 3

По итогам итерации 3 значения были приведены в рамку от 200 до 300 часов, но они не были достаточно близки для того, чтобы все на них согласились. Проблема осталась в тех же самых пунктах, поэтому дискуссия о них продолжилась.

# Итерация 4, итоговая

В результате итоговой итерации всеми были приняты значения, не далеко уходящие от средних, поэтому, все согласились остановиться на них.